Sprawozdanie o działaniach podjętych między sesjami

za okres od 30.12.2011 do 16.02.2012r. Referat GKM

1. W miesiącu styczniu Firma Wielobranżowa reprezentowana przez Pana Wacława Wysockiego, rozpoczęła remont nawierzchni ulicy Przemysłowej w Darłowie.

Koszt przedsięwzięcia wyniesie: 21.700,00 zł brutto. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne zakończenie robót planowane jest na koniec kwietnia br.

2. W dniach 11, 12 i 13 stycznia bieżącego roku Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. wykonało udrażnianie urządzeń kanalizacji deszczowej przy ulicach: Rzemieślniczej i Okrężnej, na łączną kwotę 2.008,15 zł. brutto.

3. W dniu 16 stycznia 2012 r. zgłoszono do Towarzystwa Ubezpieczeniowego WARTA SA szkodę polegającą na zniszczeniu konstrukcji promenady w wyniku sztormu. Uszkodzone elementy drewnianego podestu zostały zdemontowane, teren wokół odgrodzono taśmami oraz zamontowano tabliczki ostrzegawcze. Obecnie prowadzone są prace polegające na wycenie strat i kompletowaniu dokumentów potrzebnych do uzasadnienia roszczenia oraz wysokości odszkodowania.

4. Na terenie miasta trwają prace polegające na wyłączaniu co drugiej lampy na drogach miejskich. Przełączenia dokonywane są w taki sposób  aby skrzyżowania i przejścia dla pieszych głównych dróg w mieście były oświetlone, tj.: O.D. Tynieckiego, Okrężna, M.C. Skłodowskiej, Kr. Jadwigi, Al. Wojska. Polskiego, Leśna, gen. Sowińskiego, Mickiewicza,  Wyspiańskiego, Żeromskiego, Chopina, Zwycięstwa, Morska, Conrada.

Wpływy z decyzji za zajęcie pasa drogowego w okresie sprawozdawczym wyniosły:

drogi gminne: 7.371,38 zł.

Opracowała: Anna Marczak – inspektor ds. ochrony środowiska.