Sprawozdanie o działaniach podjętych między sesjami

za okres od 24.06.2011 r. do 28.09.2011 r. Referat GKM

1. Zakończono i odebrano dnia 01.08.2011 r. prace wykonane przez A.M. Firmę Handlowo-Usługową reprezentowaną przez Pana Mariusza Golbę związane z  „Konserwacją rowu melioracyjnego DA zlokalizowanego na polderze RUSKO-DARŁOWO.

Koszt realizacji robót wyniósł 24.645,00 zł.

2. Zakończono i odebrano dnia 05.08.2011 r. prace wykonane przez Firmę Pana Krzysztofa Bobrowskiego związane z  „Renowacją rowu melioracyjnego zlokalizowanego pomiędzy

ul. Północną, a przepompownią wód „Wieprza-Darłowo”.

Koszt realizacji robót wyniósł 41.625,00 zł.

3. Zakończono i odebrano dnia 25.08.2011 r. prace wykonane przez Firmę Wielobranżową reprezentowaną przez Pana Wacława Wysockiego związane z remontem nawierzchni jezdni    i chodników drogi powiatowej - ulica Okrężna.

Koszt realizacji robót wyniósł 11.839,96 zł. brutto.

4. Dnia 29.08.2011 r. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe reprezentowane przez Pana Wiesława Bobrowskiego wykonało odnowienie oznakowania pionowego dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta.

Koszt realizacji robót wyniósł 11.730,01 zł. brutto.

5. Dnia 31.08.2011 r. zakończono i odebrano prace wykonane przez Zakład Inżynieryjno- Budowlany reprezentowany przez Pana Franciszka Dorosińskiego związane z „Remontem nawierzchni podwórka przy ulicy Pocztowej w Darłowie na działkach nr 393/2, 389/4, 394/2 obręb 10”.

Koszt realizacji robót wyniósł 62.261,35 zł. brutto.

6. Zakończono i odebrano dnia 01.09.2011 r. prace wykonane przez Firmę Wielobranżową reprezentowaną przez Pana Wacława Wysockiego związane z „Remontem chodnika              na działce 154/26, 154/28, 154/29 obręb ewidencyjny nr 13 w Darłowie” łączącego ulicę Chopina i Karłowicza.

Koszt realizacji robót wyniósł 7.680,00 zł. brutto.

7. Zakończono i odebrano dnia 22.08.2011 r. prace dotyczące zadania „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej (ul. Stanisława Wyspiańskiego) – oznaczonej geodezyjnie jako działki gminne o numerach: 69/4, 70/2, 71/2, 72/3, 73/4 oraz działka będąca własnością SM „BAŁTYK” o numerze 74/6 obręb 9 m. Darłowo” powierzonego SM Bałtyk na podstawie porozumienia zawartego w dniu 12.07.2011 r.

Wartość robót ogółem: 15.083,69 zł. brutto, koszt poniesiony przez Gminę Miasto Darłowo: 6.261,54 zł. brutto.

8.  Dnia 02.09.2011 r. zlecono Firmie AGROWET reprezentowanej przez Jarosława Burgieł   z siedzibą w Szczecinku przy ulicy Kwiatowej 98 usługę polegającą na zakupie, dostarczeniu i montażu wiaty przystankowej na ulicy Wilków Morskich w Darłowie. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2011 r. Koszt realizacji: 7.000,00 zł. brutto

9. Współudział w organizacji akcji „Sprzątanie Świata Polska 2011” w dniach 16-17.09.2011 r. wspólnie ze szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi z terenu miasta Darłowo.

Wpływy z decyzji za zajęcie pasa drogowego w okresie sprawozdawczym wyniosły:

drogi gminne: 27.197,79 zł