Informacje z działań między sesjami podjętych przez Referat Integracji Europejskiej i Inwestycji

- W dniu 25 listopada br. ogłoszony został przetarg nieograniczony na „Opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy budynku terminala odpraw pasażerskich w Porcie Darłowo wraz z zagospodarowaniem terenu działki wokół terminala oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania”. Dokumentacja opracowywana będzie w ramach projektu INTERFACE PLUS / REFERENCE NUMBER WTPB.01.03.00-56-006/10 finansowanego z programu Południowy Bałtyk. W dniu 20 grudnia br. odbyło się otwarcie ofert. W ustalonym terminie wpłynęło sześć ofert:

| Lp. | Wykonawca | Cena w złotych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Autorska Pracownia Architektoniczna, ul. Śmiełowska 63, Poznań | Projekt budowlany: 48.585,00zł Nadzór autorski: 11.070,00zł |
| 2. | Paweł Smoczyk, Architekt, ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań | Projekt budowlany: 94.971,68zł Nadzór autorski: 12.300,00zł |
| 3. | PLAN IPRO POLSKA, ul. Szczecińska 25a, 75-122 Koszalin | Projekt budowlany: 80.065,62 Nadzór autorski: 17.712,00zł |
| 4. | Biuro Projektowe „Nowa Brama”, ul. Solskiego 16 C/2, 76-200 Słupsk | Projekt budowlany: 43.050,00zł Nadzór autorski: 2.460zł |
| 5. | WXCA Spółka z o.o., ul. Berneńska 18E, 03-976 Warszawa | Projekt budowlany: 96.000,00zł Nadzór autorski: 49.200,00zł |
| 6. | PROFIL Studio Projektowe s.c., Janusz Kaczmarek i s-ka, ul. Braci Gierymskich 1, 76-200 Słupsk | Projekt budowlany: 48.000,00zł Nadzór autorski: 3.000,00zł |

Obecnie trwa weryfikacja ofert.

- Obecnie trwają prace związane z realizacją niżej wymienionych inwestycji:

a) „Budowa budynku sanitarno – socjalnego dla rybaków przy basenie rybackim w porcie Darłowo”. Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjne „SELFA” Sp. z o.o. z siedzibą 
w Koszalinie. Koszt robót wyniesie 1.528.890,00zł. Termin realizacji inwestycji ustalony został na dzień 30 kwietnia 2012r. Niniejsze roboty budowlane zostaną finansowane w ramach 
w ramach umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wysokość dofinansowania wyniesie 1.578.232,00zł.

b) „Połączenie dolnej części rybackiego Portu Darłowo z drogami lokalnymi poprzez budowę ulicy Nadmorskiej w Darłowie”. Wykonawcą robót została Firma Ogólnobudowlana „ARAT” ze Staniszewa. Zadanie będzie realizowane do dnia 31 października 2012r. Niniejsze roboty budowlane będą finansowane w ramach 
w ramach umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wysokość dofinansowania wyniesie 10.095.335,00zł