Informacje z działań między sesjami podjętych przez Referat Integracji Europejskiej i Inwestycji

- Zakończone zostały roboty budowlane związane z udzielonym zamówieniem na „Przygotowanie terenu, dostawę oraz montaż urządzeń na potrzeby wykonania szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”. Wykonawcą robót była firma Wehrfritz Sp. z o.o. z Wrocławia. Koszt robót wyniósł 223.990,00zł.

- Ponadto w dniu 24 listopada br. zakończone zostały roboty budowlane związane z realizacją inwestycji p.n. „Budowa ulicy Sportowej w Darłowie”. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych „Krężel” Sp. z o.o. z Kobylnicy. Zadanie było współfinansowane w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Koszt robót wyniósł 6.142.055,84zł.

- Obecnie trwają prace związane z realizacją niżej wymienionych inwestycji:

a) „Budowa budynku sanitarno – socjalnego dla rybaków przy basenie rybackim w porcie Darłowo”. Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjne „SELFA” Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie. Koszt robót wyniesie 1.528.890,00zł. Termin realizacji inwestycji ustalony został na dzień 30 kwietnia 2012r. Niniejsze roboty budowlane zostaną finansowane w ramach w ramach umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wysokość dofinansowania wyniesie 1.578.232,00zł.

b) „Połączenie dolnej części rybackiego Portu Darłowo z drogami lokalnymi poprzez budowę ulicy Nadmorskiej w Darłowie”. Wykonawcą robót została Firma Ogólnobudowlana „ARAT” ze Staniszewa. Zadanie będzie realizowane do dnia 31 października 2012r. Niniejsze roboty budowlane będą finansowane w ramach w ramach umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wysokość dofinansowania wyniesie 10.095.335,00zł